**Дорожная карта**

по подготовке к работе в осенне-зимний период

2018-2019 г.г. и капитальных ремонтов основного оборудования по

МКОУ «Нижне-Инховская средняя общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Потребность в финансировании на 2018-2019 г., тыс.руб. | Ответственные лица | Исполнитель | Сроки исполнения | |
| начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения | - | МКОУ «Нижне-Инховская СОШ»» | МКОУ «Нижне-Инховская СОШ»» | сентябрь2018 г. | октябрь  2018 г. |
| 2. | Проведение ремонта и утепления чердака, оконных проёмов, отопления в здании школы | - | \* | \* | октябрь 2018г. | октябрь 2018 г. |
| 3. | Составление графиков дежурств работников школы в период низких отрицательных температур | - | \* | \* | декабрь 2018 г. – | январь 2019 г |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка второго нового отсека котла «У-5» | 60 | \* | Инд..предприниматель | октябрь 2018 г. | ноябрь  2018г. |
| 6. | Установка новых кранов на батареях отопления | - | \* | \* | октябрь 2018 г. |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт с заменой водопроводной трубы в количестве 120 п.м | 30 | \* | Инд.предприниматель | сентябрь 2018 г. | октябрь  2018г.. |
| 9. | Установка задвижек на трубах теплоснабжения в количестве 2 штук | - | \* | \* | июнь 2013 | июль 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение и установка водонагревателя в столовую школы | - | \* | \* | сентябрь2018 |  |
| 12 | Частичный ремонт секций отопительной системы | 15 | \* | Индив.предприниматель | октябрь  2018 |  |

Директор школы Джамалудинов М.А.